干系人登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **部门/职位** | **联系方式** | **项目角色** | **项目职责** | **主要需求与期望** | **权力** | **利益** | **状态** | **管理策略** |
| 1 | 杨枨 | 超算中心负责人 | Wechat: HolleyYang  Email: yangc@hzcu.edu.cn | 项目发起人、决策者 | 提供项目方向，做出关键决策，批准重要里程碑 | 网站满足管理和运营需求，提升服务质量 | 对项目有最终决定权 | 项目成功实施带来的效率提升和服务质量改善 | 高权力、高利益 | 定期汇报项目进展，确保其参与决策过程，获取其反馈和支持 |
| 2 | 众多师生，具体姓名略 | 学生、教师 | 群体联系信息，如邮件列表、通讯平台 | 网站的主要使用者 | 提供使用反馈，参与测试和评估 | 界面友好，操作便捷，服务稳定 | 通过反馈直接影响产品迭代 | 获得更好的使用体验和服务支持 | 中到高权力、中到高利益 | 收集用户反馈，组织用户调研，优化用户体验 |
| 3 | 苏奎 | 教学部门 | suk@hzcu.edu.cn | 项目审查者和部分决策者 | 审核项目设计是否符合教学要求 | 网站内容和功能符合教育目标和使用场景 | 批准或建议改进项目成果 | 提高教学质量和学习效果 | 中权力、中利益 | 提交详细设计文档供审阅，并积极采纳反馈 |
| 4 | 万思博 | 项目经理 | 1191666341@qq.com | 项目管理者和协调者 | 制定项目计划，协调资源，监控进度，管理团队，沟通干系人 | 项目按计划进行，有效利用预算和资源 | 项目进度和资源的直接控制权 | 项目按时完成，质量达标 | 高权力、高利益 | 定期举行项目会议，确保透明沟通和问题解决 |
| 5 | 罗钦池 | 软件开发 | 1320598365@qq.com | 软件开发实施者 | 编码实现功能，参与设计讨论，测试和修复bug | 清晰的开发指导，及时的反馈和合理的工作量 | 技术问题的解决能力影响项目的技术性进度 | 技术挑战的解决和技术成就 | 中权力、中利益 | 提供明确的任务分配和期限，定期举行技术交流和评审会议 |
| 6 | 何健锋 | 软件开发 | 1243624625@qq.com | 软件开发实施者 | 编码实现功能，参与设计讨论，测试和修复bug | 清晰的开发指导，及时的反馈和合理的工作量 | 技术问题的解决能力影响项目的技术性进度 | 技术挑战的解决和技术成就 | 中权力、中利益 | 提供明确的任务分配和期限，定期举行技术交流和评审会议支持需求 |
| 7 | 陈艺根 | 软件开发 | chenyigen.acg@foxmail.com | 软件开发实施者 | 编码实现功能，参与设计讨论，测试和修复bug | 清晰的开发指导，及时的反馈和合理的工作量 | 技术问题的解决能力影响项目的技术性进度 | 技术挑战的解决和技术成就 | 中权力、中利益 | 提供明确的任务分配和期限，定期举行技术交流和评审会议 |
| 8 | 奚嘉良 | 软件开发 | 1626505778@qq.com | 软件开发实施者 | 编码实现功能，参与设计讨论，测试和修复bug | 清晰的开发指导，及时的反馈和合理的工作量 | 技术问题的解决能力影响项目的技术性进度 | 技术挑战的解决和技术成就 | 中权力、中利益 | 提供明确的任务分配和期限，定期举行技术交流和评审会议 |
| 9 | 供应商或合作伙伴 | 供应管理部门 |  | 服务或产品的供应者 | 提供合同规定的产品和服务 | 合作顺利，合同条款得到遵守 | 供应产品和服务的质量影响网站功能和性能 | 稳定的合作关系和收入 | 中权力、中利益 | 明确合作协议，定期评估供应商表现 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |